ze dne: 19.11.2013

vyřizuje	Lubomír Kubica

tel.:	581 601 638

fax:	581 601 638

mob 	731680944

e-mail:	kubl@seznam.cz

DATUM:	19.11.2013

# výzva k podání nabídky

| Zakázka | Stavební úpravy tribuny SK Hranice |
| --- | --- |
| Zadavatel | SK Hranice, IČ 49558218 |

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- Název a sídlo zadavatele

SK Hranice IČO 49558218, se sídlem SK Hranice, Žáčkova 1442, 753 01 Hranice, zastoupené předsedou Miroslavem Nehybou.

- Předmět zakázky

Stavba představující dokončení komplexní rekonstrukce a oprav dle bodů:

1.   Stavební práce na opravách šaten, prádelně a sušárně v 1.NP

2.   Zhotovení soklu v 1.NP

3.   Stavební práce na opravě WC a sprchy rozhodčích v 1.NP

4.   Výměna podlahové krytiny v pěti šatnách v 1.NP

5.   Stavební práce na opravách WC kanceláří ve 2.NP

6.   Stavební práce na opravě kanceláří a chodeb ve 2.NP

7.   Výměna podlahové krytiny a provedení maleb v kancelářích 2.NP

8. Oprava betonového schodiště v hledišti , oprava omítky soklu tribuny (vstup na trávník)

9. Oprav omítek a malby schodiště do 2.NP

10. Výměna dlažby na podestě schodiště do 2.NP

11. Stavební práce na opravách omítek, dlažby a izolace VZT potrubí v prádelně a sušárně

12. Oprava omítek, provedení SDK podhledu a vymalování skladu bufetu

13  Provedení SDK podhledu v kotelně

14. Oprava schodišťových stupňů pod sedačkami v hledišti

15. Výměna elektroinstalace v části původních prostor tribuny

Termín prohlídky staveniště úterý 26.11.2013 9,00 hod  do 11,00 hod

III. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je leden 2013, stavba musí být dokončena a předána objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 30.4. 2013.

Uchazeč ve své nabídce uvede dobu výstavby v kalendářních dnech.

Místem plnění je území města Hranic,  parcela 1628/1, 1628/2 a 1628/3 v k.ú. Hranice

IV. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje v nabídkách po uchazeči doložit v prosté kopii :

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je vněm zapsán

- výpis z živnostenského rejstříku či jiného dokladu o oprávnění k podnikání

- doklad o oprávnění k provádění stavby ve smyslu §160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (osvědčení o autorizaci)

- vyplněné čestné prohlášení dle přílohy č. 1

- minimálně 3 reference na stavby občanské vybavenosti v min. hodnotě 5 000 000,-Kč bez DPH.

- pojistnou smlouvu nebo certifikát, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem 3. osobě a to minimálně ve výši 10 000 000,-Kč

V. Požadavek zadavatele na jazyk, ve kterém má být zpracovaná nabídka

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

VI. Způsob hodnocení nabídek

Kritéria pro hodnocení nabídek mají následující váhu.

Cena ………………… 100%

VII. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny

Nabídková cena bude zpracována podle předložených podkladů výkazu výměr – formou položkového rozpočtu (ve stejném členění), který musí být součástí nabídky, včetně rekapitulace, prohlídka místa stavby.

Dále je uchazeč povinen ocenit (samostatným rozpočtem) a do celkové nabídnuté ceny zahrnout i práce, které podle názoru uchazeče v soupisu prací chybí nebo jsou uvedeny nepřesně s doplněním samostatného popisu případných zjištěných nedostatků nebo chyb. Nabídnutá cena musí být definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat všechny náklady na řádné provedení, včetně podnikatelského rizika.

Pro navrženou cenu platí, že musí obsahovat mimo ceny vlastního provedení díla zejména náklady na:

- bezpečnostní opatření a opatření k zamezení znečišťování okolí stavby,

- odstranění nečistot způsobených stavbou,

- vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla,

- všechny revizní zkoušky potřebné pro uvedení stavby do užívání,

- vytýčení stavby oprávněnou osobou, včetně vytýčení inženýrských sítí,

- pokud si stavba vyžádá povolení zvláštního užívání, včetně dopravního řešení a povolení DI

- všechny úkony, práce a služby nezbytné pro úplné a řádné dokončení díla.

VIII. Další požadavky pro podání nabídky

Nabídka musí splňovat požadavky výzvy. Nabídka bude obsahovat harmonogram prací.

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo. V návrhu smlouvy o dílo bude uvedeno, že:

    - Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 17 obchodního zákoníku, a že vybraný uchazeč souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.

    - Splatnost faktur činí min. 30 dnů ode dne doručení objednateli.

    - pokud dodavatel bude chtít provést záměnu materiálu nebo zařízení v průběhu stavby oproti nabídce, je nutné tuto změnu nechat písemně odsouhlasit investora

    - Zadavatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit záměnu stavebního materiálu, zařízení oproti nabídce.

    - Požadovaná doba záruky min. 5 let

    - Provedené práce v rámci předmětu plnění budou objednatelem hrazeny na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a dodávek a to do výše 90% smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10% smluvní ceny bude tvořit zádržné, které bude proplaceno po protokolárním potvrzení o odstranění vad a nedodělků. Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.

    - Objednatel neposkytuje zálohy.

    - Případné změny díla – vícepráce budou oceněny takto:

a) s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle výkazu výměr a výpisu materiálů

b) pokud toto není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena z ceníku společnosti URS Praha a.s. platného v době plnění smlouvy násobená koeficientem 0,85.

c) pokud ceníky URS Praha a.s., tuto položku rovněž neobsahují, bude zhotoviteli navržena cena ve výši obvyklé v době provádění díla.

    - Smluvní pokuta za nedodržení termínu k dokončení díla se stanovuje min. 5 000,-Kč za každý započatý den prodlení s předáním stavby.

    - termín předáním stavby možno prodloužit pouze po dohodě s objednavatelem

    - Případné reklamace budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nahlášení reklamace objednatelem

IX. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně nebo elektronicky požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být dodavateli doručena alespoň 5 kalendářních dní před koncem lhůty pro podání nabídek. (V případě, že zadavatel obdrží řádně 5 kalendářních dní před koncem lhůty pro podání nabídky žádost o dodatečné informace, zváží podle složitosti dotazu a zakázky možnost prodloužení lhůty pro podání nabídky.)

X. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání  nabídek  počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání/zveřejnění výzvy k podání nabídky a končí dne 11.12.2013 v 12,00 hod. Nabídky v písemné formě předkládejte v uzavřených obálkách s výrazným označením:

„NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ – „Stavební úpravy tribuny SK Hranice“. Zadávací dokumentace si zájemci mohou vyzvednout na SK Hranice, Žáčkova 1442, 7583 01 Hranice, kontaktní pracovník Lubomír Kubica tel. 581 601 638 nebo mob. 731680944,

XI.  Místo pro podání nabídek

Nabídky zasílejte poštou na adresu SK Hranice, Žáčkova 1442, 753 01 Hranice nebo osobně po telefonickém kontaktu na mobil 731680944 na výše uvedenou dresu

XII.  Lhůta, po kterou jsou uchazeči svoji nabídkou vázáni

90 dnů

XIII.  Zadavatel si vyhrazuje právo

- zadání zakázky kdykoliv zrušit

- změnit nebo doplnit podmínky zadání

- odmítnout veškeré předložené nabídky

- provádět úpravy návrhů smluv

- rozdělit průběh realizace zakázky do více etap v následujících 6 měsících.

# V Hranicích dne 19.11 2013		    		………………………………..

# Miroslav Nehyba, předseda

Příloha č. 1- rekapitulace potřebných prací

č. 2 - čestné prohlášení

# Text boxes

(	(

(	(